附表一

县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等7个交通项目

勘察设计施工总承包工程劳务协作招标公告

分段划分、工程内容、工期统计表

| 序号 | 标段 | 里程段落 | 长度（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A标段 | 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程大雪山镇顺景山至团林至蒿坝段（K0+000～K22+400.54） | 22.4 | 路基、桥涵及附属工程 （清表：34636.66㎡，土石方：挖方34.21万m³，填方3.66万m³，砼结构物：7.9万m³，钢筋工程：307.51t，换填、台背碎石回填：4.49万m³，结构物拆除：1.2万m³，项目驻地及场站临建工程。 详见招标清单） | 12 |
| 2 | B标段 | G246 线蒿坝至牛街段 （K0+000～K7+828.492）、新增省道 S312 延伸蒿坝镇至筠连镇（塘坝）段改建工程 （K00+000~K18+200）段 | 26.028 | 路基、桥涵及附属工程 （清表：121445.66㎡，土石方：挖方40.82万m³，填方30.41万m³，砼结构物：5.35万m³，钢筋工程：996.40t，换填、台背碎石回填：2.44万m³，结构物拆除：2.70万m³。 详见招标清单） | 17 |
| 3 | C标段 | S444 线水茨口至腾达至沐爱（维新）段（K0+000～K24+562）、县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程沐爱至维新至乐义段（K0+000～K15+427.83） | 39.989 | 路基、桥涵及附属工程 （挖方8.78万m³，填方3.18万m³，砼结构物：9.39万m³，钢筋工程：851.66t，换填、台背碎石回填：1.81万m³，结构物拆除：12.22万m³。详见招标清单） | 16 |
| 4 | D标段 | G246 线蒿坝至牛街段 （K0+000～K7+828.492）、S444 线水茨口至腾达至沐爱（维新）段（K0+000～K24+562）、新增省道 S312 延伸蒿坝镇至筠连镇（塘坝）段改建工程 K0+000-K18+200段、沐爱至维新至乐义段（K0+000～K15+427.83）、大雪山镇顺景山至团林至蒿坝段（K0+000～K22+400.54） | 88.417 | 路面工程 （碎石层：98477.83t，水稳层：347743.67t，沥青砼：190090.05t 。 详见招标清单） | 15 |

附表二

县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A标段 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年10月1日起算至2022年10月1日，以项目交工验收时间或合同约定完工时间为准）具有1个合同金额2000万元以上的公路工程或市政工程施工业绩。 |  |
| 2 | B标段 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年10月1日起算至2022年10月1日，以项目交工验收时间或合同约定完工时间为准）具有1个合同金额2000万元以上的公路工程或市政工程施工业绩。 |  |
| 3 | C标段 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年10月1日起算至2022年10月1日，以项目交工验收时间或合同约定完工时间为准）具有1个合同金额2000万元以上的公路工程或市政工程施工业绩。 |  |
| 4 | D标段 | 施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年10月1日起算至2022年10月1日，以项目交工验收时间或合同约定完工时间为准）具有1个合同金额2000万元以上的公路工程或市政工程施工业绩。 |  |

注：1.业绩需提供交工验收证书或相关能够证明业绩已完工的材料；

2.业绩若为单价合同，或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

| 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包A、D标段 拟投入人员配置表(最低要求）. 人数备注序号. 1岗位名称工作任务; 项目负责人; 牵头负责项目总体工作; 1. 2; 技术负责人; 协助项目负责人负责项目进度、质量工作; 1. 3; 安全负责人; 协助项目负责人负责安全管理工作; 1; 具有安全C证，并附相关证明. 4; 安全员; 负责现场安全、协助安全负责人安全管理工作; 1. 5; 现场管理人员; 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作; 2. 6; 内业人员; 负责内业资料、结算等相关工作; 1. 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包B、C标段 |
| --- |
| 拟投入人员配置表(最低要求） |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 工作任务 | 人数 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 牵头负责项目总体工作 | 1 |  |
| 2 | 技术负责人 | 协助项目负责人负责项目进度、质量工作 | 1 |  |
| 3 | 安全负责人 | 协助项目负责人负责安全管理工作 | 1 | 具有安全C证，并附相关证明 |
| 4 | 安全员 | 负责现场安全、协助安全负责人安全管理工作 | 2 |  |
| 5 | 现场管理人员 | 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作 | 2 |  |
| 6 | 内业人员 | 负责内业资料、结算等相关工作 | 1 |  |

附表四

| 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包A、B标段拟投入设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 |  | 规格、型号 |  | 单位 |  |  |  | 基本要求数量 |  |  |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总数量 |  | 自有设备数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖 机（带破碎锤） |  | 260 |  | 台 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0.5 | 1 | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 挖 机 |  | 350 |  | 台 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 装载机 |  | 50 |  | 台 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自卸汽车 |  | 20m³ |  | 辆 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压路机（带震动） |  | 18t |  | 台 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 洒水车 |  | 10m³ |  | 辆 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包C标段拟投入设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 |  | 单位 |  |  | 基本要求数量 |  |  |  |  |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 总数量 |  |  | 自有设备数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖 机（带破碎锤） | 260 |  | 台 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 1 | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 挖 机 | 350 |  | 台 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 3 | 装载机 | 50 |  | 台 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自卸汽车 | 20m³ |  | 辆 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压路机（带震动） | 18t |  | 台 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土运输车 | 8m³ |  | 辆 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 洒 水 车 | 10m³ |  | 辆 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县城至乡道道路全覆盖黑化提升工程等 7 个交通项目勘察设计施工总承包D标段拟投入设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械设备名称 |  | 规格、型号 |  |  | 单位 |  | 基本要求数量 |  |  |  |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总数量 |  |  |  | 自有设备数量 |  |  |  |  |
| 1 | 铣刨机 |  | 维特根 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 清扫机 |  | 山猫 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 摊铺机 |  | 福格勒 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 双钢轮压路机 |  | 悍马 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  |  |
| 5 | 胶轮压路机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 洒布车 |  | 智能化 |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 同步碎石封层车 |  | 欧亚 |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 水 车 |  | 10m³ |  |  | 辆 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 油 车 |  |  |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 沥青混合料运输车（保温车） |  |  |  |  | 辆 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。