附表一

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目

等6个房建市政项目设计施工总承包劳务协作招标

包含项目、工程内容、工期统计表

| 序号 | 包含项目 | 长度（Km） | 工作内容 | 工期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.筠连县定水河流域两岸生态廊道示范工程 - 2.筠连县市政基础设施项目 | / | - 1.以定水河两岸为核心进行生态环境治理及生态步道建设、两岸风貌及环境整治、打造高速连接线及筠巡快速通道生态园林基地、加油站、物流中心、充电桩、加气站、停车场等基础设施以及广告等多个综合项目 - 2.①实施定水路、滕川路、滨河西路、123号路路灯线路升级改造。②实施筠连县医院后方(大木塆)自建区道路及场地平整。③实施筠连县城南新区绕城东路(阳光天著至快速通道) | 12 |

附表二

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目

等6个房建市政项目设计施工总承包劳务协作招标

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

| 序号 | 特征 | 施工企业资质等级要求 | 业绩基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政 | 施工劳务资质或市政工程施工总承包三级及以上资质 | 5年内（2017年10月1日起算至2022年10月1日，以项目交工（竣工）验收时间或合同约定完工时间为准）具有1个合同金额2000万元以上的市政工程施工业绩。 |  |

注：1.业绩需提供交工（竣工）验收证书或相关能够证明业绩已完工的材料；

2.业绩若为单价合同，或最终结算资料作为合同金额的判定资料。

附表三

海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目等6个房建市政项目设计施工总承包劳务协作拟投入人员配置表(最低要求） 人数备注序号. 1岗位名称工作任务; 项目负责人; 牵头负责项目总体工作; 1. 2; 技术负责人; 协助项目负责人负责项目进度、质量工作; 1. 3; 安全负责人; 协助项目负责人负责安全管理工作; 1; 具有安全C证，并附相关证明. 4; 安全员; 负责现场安全、协助安全负责人安全管理工作; 1. 5; 现场管理人员; 协助项目技术负责人负责现场进度、质量工作; 2. 6; 内业人员; 负责内业资料、结算等相关工作; 1.

附表四

| 海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目 等6个房建市政项目设计施工总承包劳务协作招标 拟投入设备明细表(最低要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 基本要求数量 |  | 每增加一台自有设备加分值 | 加分上限 | 出厂日期 | 备注 |
|  |  |  |  | 总数量 | 自有设备数量 |  |  |  |  |
| 1 | 挖机 | 60 | 台 | 8 | 0 |  |  | 2018年1月后 | 自有设备需提供购买发票 |
| 2 | 挖机 | 150 | 台 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 挖机（带破碎锤） | 220 | 台 | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 挖机 | 360 | 台 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 铣刨机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 清扫机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 洒布机 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 同步碎石封层车 |  | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 双钢轮压路机 |  | 台 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 10 | 胶轮压路机 |  | 台 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 11 | 摊铺机 |  | 台 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 铲车 | 50 | 辆 | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | 水 车 | 10m³ | 辆 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 油 车 |  | 辆 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 15 | 25T汽车吊 | 25T | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | 50T汽车吊 | 50T | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | 100T汽车吊 | 100T | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | 运输车 | 双桥 | 台 | 15 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | 运输车 | 单桥 | 台 | 22 | 0 |  |  |  |  |
| 20 | 沥青混合保温运输车 |  | 台 | 13 | 0 |  |  |  |  |
| 注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。 2、本表中的总量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。 3、自有设备需提供购买发票,投标人需保证发票真实有效，若投标人提供的发票网上查验为虚假发票，作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |